**Dynamiske prototyper (dynamisk web)**

Tema 5 – opgaveformulering del 2, tidsestimering

**MANDAG D. 10/9:**

Moodboard over tildelt restauranttype (ca. 2 timer)

Wireframes til alle tre platforme (ca. 1,5-2 timer)

**TIRSDAG D. 11/9:**

Mockup af website (ca. 2 timer)

Design guide (ca. 2 timer)

**ONSDAG D. 12/9:**

Wireframes (ca. 1 time – rettelser)

Mockup af website fortsat (ca. 2-3 timer)

Design guide fortsat (ca. 2-3 timer)

**TORSDAG D. 13/9:**

Udarbejdelse af logo (ca. 3-4 timer)

**FREDAG D. 14/9:**

Udarbejdelse af logo fortsat (ca. 1-2 timer)

**LØRDAG D. 15/9:**

Test af prototype (ca. 1-1,5 time)

Procesdokumentation af prototype test (ca. 2 timer)

**SØNDAG D. 16/9:**

Udarbejdelse af logo fortsat (ca. 2-3 timer)

Heuristisk inspektion / ekspertanalyse (ca. 2 timer)

Påbegyndelse af sitets opbygning (ca. 1-1,5 time)

**MANDAG D. 17/9:**

Styling af site (ca. 2-3 timer)

Hængepartier (ca. 2 timer)

**TIRSDAG D. 18/9:**

Reevaluering af logo (ca. 1-2 timer)

Styling af site fortsat (ca. 2 timer)

Hængepartier (ca. 1 time)

**ONSDAG D. 19/9:**

Hængepartier (ca. 2-3 timer)

Færdiggørelse af site (ca. 4-5 timer)